# klingt super, bitte erstelle mir ein PRD, User Stories und das technische Konzept aus dem ich dann die weiteren Schritte planen kann

# klingt super, bitte erstelle mir ein PRD, User Stories und das technische Konzept aus dem ich dann die weiteren Schritte planen kann

Basierend auf den Rechercheergebnissen erstelle ich Ihnen ein umfassendes Dokument mit PRD, User Stories und technischem Konzept für Ihr Tool zur Integration von Cursor und Windsurf.

# Product Requirements Document (PRD)

## 1. Produktübersicht

### Zweck

Ein Frontend-Tool zur nahtlosen Integration und Koordination von Cursor und Windsurf IDEs, das es ermöglicht, KI-Agenten in einem gemeinsamen Thread zusammenarbeiten zu lassen.

### Zielgruppe

- Entwickler, die mit KI-gestützten IDEs arbeiten

- Teams, die kollaborativ mit mehreren KI-Agenten entwickeln möchten

- Technische Projektleiter, die KI-Agenten-Teams koordinieren

### Strategische Ziele

- Vereinfachung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen KI-Agenten

- Erhöhung der Entwicklungseffizienz durch koordinierte KI-Unterstützung

- Verbesserung der Code-Qualität durch Multi-Agent-Reviews

## 2. Funktionale Anforderungen

### Kernfunktionen

- IDE-Integration

  - Verbindung zu Cursor und Windsurf über APIs

  - Echtzeit-Synchronisation der IDE-Zustände

  - Gemeinsamer Thread-Zugriff für beide IDEs

- Agent-Kommunikation

  - Zentrale Message-Queue für Agent-Kommunikation

  - Threaded Conversations zwischen Agenten

  - Protokollierung aller Agent-Interaktionen

- Benutzeroberfläche

  - Dashboard für IDE-Überwachung

  - Thread-Management-Interface

  - Echtzeit-Aktivitätsanzeige

### Technische Anforderungen

- WebSocket-Unterstützung für Echtzeit-Kommunikation

- API-Integration mit beiden IDEs

- Skalierbare Micro-Frontend-Architektur

- Robustes Thread-Management-System

## 3. User Stories

### Entwickler-Perspektive

Als Entwickler möchte ich...
- mehrere KI-Agenten gleichzeitig an einem Coding-Problem arbeiten lassen,
  damit ich von verschiedenen Perspektiven und Lösungsansätzen profitieren kann.

- einen gemeinsamen Thread für Cursor und Windsurf erstellen können,
  damit beide Agenten den gleichen Kontext teilen und effektiv zusammenarbeiten können.

- die Kommunikation zwischen den Agenten in Echtzeit verfolgen können,
  um den Entwicklungsprozess zu überwachen und bei Bedarf einzugreifen.

- Coding-Sessions speichern und wiederherstellen können,
  um erfolgreiche Kollaborationsmuster wiederverwenden zu können.

### Team-Lead-Perspektive

Als Team-Lead möchte ich...
- die Aktivitäten verschiedener Agent-Teams überwachen können,
  um die Effizienz der Zusammenarbeit zu optimieren.

- Zugriffsrechte und Rollen für verschiedene Agenten definieren können,
  um die Arbeit strukturiert zu koordinieren.

- Performance-Metriken und Erfolgsraten einsehen können,
  um die Effektivität der Agent-Kollaboration zu messen.

## 4. Technisches Konzept

### Architektur-Übersicht

graph TD
    A[Frontend UI] --> B[API Gateway]
    B --> C[IDE Integration Service]
    B --> D[Agent Communication Service]
    C --> E[Cursor API]
    C --> F[Windsurf API]
    D --> G[Message Queue]
    G --> H[Thread Management]

### Komponenten

- Frontend Layer

  - React/Vue.js für UI-Komponenten

  - WebSocket-Client für Echtzeit-Updates

  - State Management (Redux/Vuex)

- API Gateway

  - REST-Endpoints für IDE-Kommunikation

  - WebSocket-Server für Echtzeit-Events

  - Authentication & Authorization

- IDE Integration Service

  - Adapter für Cursor API

  - Adapter für Windsurf API

  - Synchronisations-Manager

- Agent Communication Service

  - Message Queue System (RabbitMQ/Kafka)

  - Thread Management

  - Logging & Monitoring

### Datenmodell

erDiagram
    THREAD ||--o{ MESSAGE : contains
    THREAD ||--o{ AGENT : includes
    MESSAGE ||--|| AGENT : sent_by
    THREAD {
        string id
        string name
        datetime created_at
        string status
    }
    MESSAGE {
        string id
        string content
        datetime timestamp
        string thread_id
        string agent_id
    }
    AGENT {
        string id
        string type
        string ide_connection
        string status
    }

## 5. Implementierungsplan

### Phase 1: Grundlegende Integration

- Setup der Basis-Architektur

- Implementation der IDE-Verbindungen

- Entwicklung des Thread-Management-Systems

### Phase 2: Agent-Kommunikation

- Implementation der Message Queue

- Entwicklung der Agent-Kommunikationsprotokolle

- Integration des Logging-Systems

### Phase 3: UI und Monitoring

- Entwicklung des Dashboards

- Implementation der Echtzeit-Updates

- Integration von Monitoring-Tools

### Phase 4: Testing und Optimierung

- Durchführung von Integrationstests

- Performance-Optimierung

- Sicherheitsaudits

## 6. Erfolgskriterien

- Erfolgreiche Integration beider IDEs

- Stabile Thread-Kommunikation zwischen Agenten

- Positive Nutzerfeedback zur UI/UX

- Messbare Verbesserung der Entwicklungseffizienz

Dieses Dokument dient als Grundlage für die weitere Entwicklung und kann je nach Bedarf angepasst und erweitert werden. Die definierten Komponenten und Strukturen basieren auf bewährten Praktiken für IDE-Integrationen und Multi-Agent-Systeme [1] [2] [3] [4].

### References

- PRD Template: What To Include in a Great Product …. https://www.aha.io

- How To Create a Product Requirements Document + …. https://www.figma.com

- The Only Product Requirements Document (PRD) …. https://productschool.com

- The Only Product Requirements Document (PRD) …. https://productschool.com

- Best AI developer tools for coding. https://codingscape.com

- Best AI-Powered IDEs and Coding Assistants 2025. https://www.scrumlaunch.com

- Best AI-Powered IDEs and Coding Assistants 2025. https://www.scrumlaunch.com

- Best AI developer tools for coding. https://codingscape.com

- Generate User Stories Like A Pro With AI Assistance. https://storiesonboard.com

- User Story: How to Write Quality User Stories. https://geniusee.com

- Generate User Stories Using AI | 21 AI Prompts + 15 Tips. https://agilemania.com

- Generate User Stories Like A Pro With AI Assistance. https://storiesonboard.com

- User Story: How to Write Quality User Stories. https://geniusee.com

- Generate User Stories Using AI | 21 AI Prompts + 15 Tips. https://agilemania.com

- Generate User Stories Using AI | 21 AI Prompts + 15 Tips. https://agilemania.com

- Generate User Stories Using AI | 21 AI Prompts + 15 Tips. https://agilemania.com

- How to Document Software Architecture: Techniques and Best …. https://lucamezzalira.medium.com

- How to Document Software Architecture: Techniques and Best …. https://lucamezzalira.medium.com

- How to Document Software Architecture: Techniques and Best …. https://lucamezzalira.medium.com

- Organizational structures supported by agent-oriented …. https://www.sciencedirect.com

- Rule-based Distributed and Agent Systems. https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de

- Multi-Agent Systems in Mobile Application development. https://webs-deim.urv.cat